****

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 **от\_\_\_12.04.2018 г. № \_\_147\_\_\_**

**Об утверждении «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района» и «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района»**

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилфонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района в осенне-зимний период эксплуатации 2018-2019 г.г., Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района» согласно приложению № 1.
2. Утвердить «План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района» согласно приложению № 2.
3. Аппарату Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

Подготовлено:

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Скрябин Е.А

Согласовано:

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Левченко А.В.

Финансовое управление Власова А.И.

Аппарат Администрации Кисельников Г.И.

Правовой отдел Кокорина Т.Е.

Разослать:

Комитет ЖКХ – 2

Финансовое управление-1

Главам поселений Усть-Большерецкого МР - 6

На сайт - 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от\_\_\_\_12.04.2018 г. № 147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района** |
|
|   | **Наименование объектов** | **Площадь дома\*, м2** | **Наименование работ** | **Необходимые материалы\*\*** | **Стоимость выполнения работ, тыс. руб.** |
| **ВСЕГО** | **Капитальный ремонт** | **Текущий ремонт** |
| **Наименование**  | **ед. изм.** | **кол-во** | **всего по капит. ремонту** | **краевой бюджет** | **местные бюджеты** | **средства УК, населен.** | **всего по текущему ремонту** | **местные бюджеты** | **средства УК, населен.** |
|
|
|  | **Октябрьское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская | 11 | 5617,70 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт сетей КНС в подвале (замена чугунных труб на РРR) | труба д=160 мм | п.м. | 120 | 300,00 |   |   |   |   | 300,00 |   | 300,00 |
| Замена внутридомовых канализационных сетей  | труба ПВХ д=200 мм | п.м. | 70 | 180,00 |   |   |   |   | 180,00 |   | 180,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Комсомольская | 24 | 1469,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Комсомольская | 28 | 2202,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт сетей КНС в подвале (замена чугунных труб на РРR) | труба д=100 мм | п.м. | 90 | 300,00 |   |   |   |   | 300,00 |   | 300,00 |
| Замена внутридомовых канализационных сетей  | труба д=100 мм | п.м. | 70 | 180,00 |   |   |   |   | 180,00 |   | 180,00 |
| 4 | Комсомольская | 45 | 4170,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Комсомольская | 47 | 2688,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Комсомольская | 66 | 2207,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Комсомольская | 71 | 2678,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 8 | Комсомольская | 72 | 4279 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 9 | Пушкинская | 21 | 2194,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 10 | Пушкинская | 41 | 2685,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Пушкинская | 81 | 4242,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Цепляева | 48 | 4185,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Замена трубопровода ХВС в подвале | труба Д 50 мм |   |   | 300,00 |   |   |   |   | 300,00 |   | 300,00 |
|  | **ИТОГО** |  | **34437,8** |  |  |  |  | **1260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1260,00** | **0,00** | **1260,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Усть-Большерецкое сельское поселение** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Бочкарева | 8 | 749,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Бочкарева | 12 | 1429,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Бочкарева | 14а | 1370,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт теплоузла | задвижка д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 4 | Бочкарева | 15 | 750,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Бочкарева | 16 | 4200,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт теплоузла | задвижка д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 6 | Бочкарева | 18 | 1415,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремсонт теплоузла | задвижкиа д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 7 | Бочкарева | 18а | 1414,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40 | 110,00 |   |   |   |   | 110,00 |   | 110,00 |
| краска | кг | 140 |
| шпатлевка | кг | 44 |
| 8 | Бочкарева | 20 | 749,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Рябикова | 5 | 387,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт септика (2 ед.) | кольцо бетонное | ед. | 6 | 250,00 |   |   |   |   | 250,00 | 250,00 |   |
| 10 | Садовая | 5 | 588,0 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Садовая | 9 | 588,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Садовая | 11 | 713,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Октябрьская | 5 | 333,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Юбилейная | 2 | 487,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт септика (2 ед.) | кольцо бетонное | ед. | 6 | 250,00 |   |   |   |   | 250,00 | 250,00 |   |
| 15 | Юбилейная | 2А | 514,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Юбилейная | 4 | 337,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Юбилейная | 4А | 487,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 10,0 | 60,00 |   |   |   |   | 60,00 |   | 60,00 |
| краска | кг | 30,0 |
| шпатлевка | кг | 12,0 |
| 17 | Юбилейная | 6 | 503,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Юбилейная | 6А | 1004,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД;  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Юбилейная | 8 | 503,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Юбилейная | 11 | 1470,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Юбилейная | 12а | 1568,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт подъездных дверей | листовое железо | кв.м | 5 | 50,00 |   |   |   |   | 50,00 |   | 50,00 |
| 22 | Юбилейная | 13 | 1421,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт подъездных дверей | листовое железо | кв.м | 5 | 50,00 |   |   |   |   | 50,00 |   | 50,00 |
| ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 23 | Юбилейная | 14 | 1388,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика |   |   | 160,00 |   |   |   |   | 160,00 |   | 160,00 |
| 24 | Юбилейная | 15 | 1354,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |   |   |   |   | 160,00 |   | 160,00 |
| ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 25 | Юбилейная | 16 | 1505,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40,0 | 110,00 |   |   |   |   | 110,00 |   | 110,00 |
| краска | кг | 140,0 |
| шпатлевка | кг | 44,0 |
| 26 | Юбилейная | 17 | 1329,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |   |   |   |   | 160,00 |   | 160,00 |
| ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
| 27 | Юбилейная | 18 | 1533,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40,0 | 110,00 |   |   |   |   | 110,00 |   | 110,00 |
| краска | кг | 140,0 |
| шпатлевка | кг | 44,0 |
| 28 | Юбилейная | 18а | 1483,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Юбилейная | 20 | 4000,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |   |   |   |   | 160,00 |   | 160,00 |
| ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |   | 40,00 |
| термометр | ед. | 2 |
| манометр | ед. | 2 |
|   | **Итого:** |  | **35583,5** |   |   |   |   | **1910,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1910,00** | **500,00** | **1410,00** |
|   | **Кавалерское сельское поселение** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Строительная  | 4 | 1641,43 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Строительная  | 6 | 1658,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Строительная  | 10 | 1658,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Строительная  | 12 | 3317,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| косметический ремонт подъездов  | мел | кг | 40,0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| краска | кг | 80,0 |
| шпаклевка | кг | 80,0 |
| замена 6 окон на пластиковые в подъездах | оконные блоки | шт | 6,0 | 48,00 |   |   |   |   | 48,00 |   | 48,00 |
| 5 | Блюхера  | 20А | 3317,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого:** |  | **11593,6** |  |  |  |  | **308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308,00** | **0,00** | **308,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Апачинское сельское поселение** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Юбилейная | 1 | 1461,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
| 2 | Юбилейная | 3 | 1471,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейная | 5 | 1468,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| 4 | Юбилейная | 7 | 1480,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
| 5 | Юбилейная | 9 | 1460,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
| 6 | Юбилейная | 11 | 1484,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
| 7 | Юбилейная | 13 | 1649,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  | 2,0 |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |   |   |   |   | 30,00 |   | 30,00 |
| 8 | Юбилейная | 15 | 1423,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   | 2,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |   |   |   |   | 10,00 |   | 10,00 |
| Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |   |   |   |   | 25,71 |   | 25,71 |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |   |   |   |   | 25,00 |   | 25,00 |
| 9 | Юбилейная | 17 | 4230,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 4,0 | 50,00 |   |   |   |   | 50,00 |   | 50,00 |
| 10 | Юбилейная | 19 | 4230,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Юбилейная | 21 | 1786,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого:** |   | **22148,9** |   |   |   |   | **655,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **655,68** | **0,00** | **655,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Озерновское городское поселение** |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 11 | Набережная | 1 | 907,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| частичный ремонт скатной крыши | листы асбоцементные | м2 | 14 | 17,70 |   |   |   |   | 17,70 | 0,00 | 17,70 |
| доски | м3 | 14 |
| 12 | Набережная | 2 | 625,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| частичный ремонт кровли и карниза | лист оцинкованный | м2 | 6,2 | 15,50 |   |   |   |   | 15,50 |   | 15,50 |
| 13 | Набережная | 4 | 609,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 14 | Набережная | 6 | 498,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Набережная | 8 | 645,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| частичный ремонт кровли и карниза | лист оцинкованный | м2 | 9 | 21,30 |   |   |   |   | 21,30 |   | 21,30 |
| 16 | Набережная | 10 | 1269,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  ремонт подъезда | краска акриловая | кг | 86 | 97,70 |   |   |   |   | 97,70 |   | 97,70 |
| шпатлевка | кг | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набережная | 12 | 626,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| частичный ремонт фасада | угол наружный | п.м. | 7 | 295,19 |   |   |   |   | 295,19 |   | 295,19 |
| кронштейн выравнивающий | шт | 210 |
| сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 71 |
| 18 | Набережная | 14 | 630,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ремонт подъездов | краска акриловая | кг | 223 | 152,80 |   |   |   |   | 152,80 |   | 152,80 |
| шпатлевка | кг | 220 |
| 19 | Набережная | 16 | 630,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Октябрьская | 4 | 1614,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Частичный ремонт кровли скатной металлической (устройство пароизоляционного слоя) | пленка полиэтиленовая, толщиной 0,2-0,5 мм или рубероид | м2 | 77 | 138,00 |   |   |   |   | 138,00 |   | 138,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Октябрьская | 6 | 1542,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Октябрьская | 8 | 1614,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Октябрьская | 13 | 1499,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| частичный ремонт скатной кровли | листы асбоцементные | м2 | 22 | 23,80 |   |   |   |   | 23,80 |   | 23,80 |
| доски | м3 | 0,2 |
| 24 |   |   |   | частичный ремонт фасада | раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,9 | 57,50 |   |   |   |   | 57,50 |   | 57,50 |
| 25 | Октябрьская | 15 | 604,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Октябрьская | 17 | 1502,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 27 | Октябрьская | 21 | 2198,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Октябрьская | 22 | 1621,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ремонт подъездов | краска водоим. | кг | 372 | 293,20 |   |   |   |   | 293,20 |   | 293,20 |
| Шпатлевка | кг | 360 |
| 29 | Октябрьская | 25 | 517,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 30 | Октябрьская | 27 | 539,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Октябрьская | 28 | 1663 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | Октябрьская | 30 | 1628,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | Октябрьская | 31 | 521,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Октябрьская | 32 | 1468,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | Октябрьская | 36 | 1509,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| ремонт кровли (устройство стяжки, ремонт наплавляемого покрытия и мест примыкания) | цемент | кг | 150 | 239,00 |   |   |   |   | 239,00 |   | 239,00 |
| песок | кг | 75 |
| технониколь | рулон | 22 |
| ремонт отмостки | бетон тяжелый | м3 | 16 | 211,25 |   |   |   |   | 211,25 |  | 211,25 |
| 36 | Октябрьская | 38 | 1637,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | Октябрьская | 40 | 1636,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Рабочая | 5 | 599,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| косметический ремонт подъездов | шпатлевка | кг | 220 | 148,30 |   |   |   |   | 148,30 |   | 148,30 |
| краска водоимульсионная. | кг | 223 |
| 38 | Рабочая | 9 | 206,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | Рабочая | 10 | 1652,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Рабочая | 11 | 307,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | Рабочая | 13 | 500,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| косметический ремонт подъездов | шпатлевка | кг | 220 | 142,60 |   |   |   |   | 142,60 |   | 142,60 |
| краска водоимульсионная. | кг | 223 |
| 42 | Рабочая | 15 | 557,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
|
|
| 43 | Рабочая | 19 | 1511,7 |  осмотр инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 44 | Речная | 2 | 590 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| косметический ремонт подъездов | краска акриловая | кг | 223 | 149,70 |   |   |   |   | 149,70 |   | 149,70 |
| шпатлевка | кг | 220 |
| 45 | Речная | 4 | 370,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **36057,9** |  |  |  |   | **2003,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2003,54** | **0,00** | **2003,54** |
|   | **ВСЕГО по Усть-Большерецкому МР:** |  | **139821,7** |   |   |   |  | **6137,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6137,22** | **500,00** | **5637,22** |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от \_12.04.2018 №\_147\_\_\_\_\_ |
| **План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Наименование объектов** | **Ед. измерения** | **Объемы работ**  | **Наименование работ** | **Необходимые материалы\*\*** | **Стоимость выполнения работ, тыс. руб.** |
| **всего по ремонту** | **Капитальный ремонт** | **Текущий ремонт** |
| **Наименование**  | **ед. изм.** | **кол-во** | **всего по капит. ремонту** | **краевой бюджет** | **местные бюджеты** | **сред-ства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен.** | **всего по текущему ремонту** | **средства МО** | **предприя тий ЖКХ, насел.** |
|
|
|   | **Октябрьское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1 |  Водозабор | ед.  | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| водопроводные сети  |   | 3,4 |
| ВНС | ед | 1,0 |
| 2 |  Канализационные сети  | км | 5,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| КНС | ед. | 4,0 |
| 3 | Ремонт ветхих наружных сетей водоотведения в районе д. 11 по ул. Комсомольская (от дома до колодца), от администрации поселения до коллектора КНС-3 | п.м. | 153,0 | Замена ветхих канализационных сетей | Труба поливинилхлоридные д=300 мм | п.м. | 100,0 |  552,52  |  552,52  |  541,47  |  11,05  |   |   |   |   |
| Труба поливинилхлоридные д=150 мм | п.м. | 53,0 |   |   |   |   |
| плиты железобетонные покрытий | шт | 7,0 |   |   |   |   |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  **552,52**  |  **552,52**  |  **541,47**  |  **11,05**  |  |  **-**  |  |  **-**  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  |  |  ***552,52***  |  ***552,52***  |  ***541,47***  |  ***11,05***  |  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** |  ***153,0***  |  |  |  |  |  ***552,52***  |  ***552,52***  |  ***541,47***  |  ***11,05***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети теплоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Усть-Большерецкое сельское поселение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  водозаборы | ед. | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| водопроводные сети | км | 17,6 |
| ВНС | ед. | 2,0 |
| 2 | Наружные сети электросабжения - ремонт наружных сетей электроснабжения по ул.Садовая, ул. Рябиков от ТП - 5 | п.м. | 564,9 | замена опор электроснабжения, прокладка кабеля | опоры железобетонные | шт. | 18 |  2 171,05  |  2 171,05  | 2127,63 | 43,42 |   |   |   |   |
| кабель силовой | п.м. | 564,9 |
| 4 |  КНС  | ед.  | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Канализационные сети  | км | 14,6 |
| 5 | Тепловые сети - ремонт теплотрассы от ТК-82 по ул. Красноармейская до ТК-85 по ул. Ленинская | м/п | 80 | замена тепловых сетей | труба д=80 мм | м/п | 160 | 553,79 | 553,79 | 542,71 | 11,08 |   |   |   |   |
| Задвижка д=80 мм | шт | 4 |
| бетон тяжелый на гравии класса В 25 (М 300) | м3 | 1,27 |
| Стойка металлическая из трубы Ду-89 мм  | шт | 20 |
| Изделия из полиуретана (полуцилиндры и сегменты) | куб.м | 1,8 |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80(89) мм | компл. | 160 |
| Стеклопластик РСТ, ткани стеклянные | м2 | 75 |
| Сталь оцинкованная | м2 | 75 |
| 5 | Тепловые сети - ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-32 по ул. Юбилейная с подключением домов № 37, 39, 41 | м/п | 255 | замена тепловых сетей | труба д=80 мм | м/п | 190 | 1556,86 | 1556,86 | 1525,73 | 31,13 |   |   |   |   |
| труба д=32 мм | м/п | 320 |
| Задвижка д=32 мм | компл. | 10 |
| Задвижка д=80 мм | компл. | 4 |
| бетон тяжелый на гравии класса В 25 (М 300) | м3 | 1,68 |
| Стойка металлическая из трубы Ду-89 мм  | шт | 72 |
| Швелер № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,12 |
| Изделия из полиуретана (полуцилиндры и сегменты) | куб.м | 4,64 |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 70(76) мм | компл. | 190 |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 32 мм | компл. | 320 |
| Стеклопластик РСТ, ткани стеклянные | м2 | 186 |
| Сталь оцинкованная | м2 | 186 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  **4 281,70**  |  **4 281,70**  |  **4 196,07**  |  **85,63**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  |  |  ***4 281,70***  |  ***4 281,70***  |  ***4 196,07***  |  ***85,63***  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** |  ***335,0***  |  |  |  |  |  ***2 110,65***  |  ***2 110,65***  |  ***2 068,44***  |  ***42,21***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети электроснабжения*** |  |  ***564,9***  |  |  |  |  |  ***2 171,05***  |  ***2 171,05***  |  ***2 127,63***  |  ***43,42***  |  |  |  |  |
|   | **Апачинское сельское поселение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Водозабор с. Апача | ед | 1 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |  Водозабор ДРП Апача  | ед.  | 1,0 |
| ВНС  | ед | 2,0 |
| 3 | Водопроводные сети Апачинского СП  | км | 6,9 | Обследование, профилактика и тех. Ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ремонт оголовков водопроводных колодцев | цемент | кг | 80 |  50,00  |   |   |   |   |  50,00  |   |  50,00  |
| 4 | КНС | ед | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Канализационные сети Апачинского СП | км | 7,60 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Ремонт ветхих наружных сетей водоотведения от д. 7 до д. 15 по ул. Юбилейная с. Апача | п.м. | 137,00 | Замена ветхих канализационных сетей | трубы чугунные д 200 мм | м | 137 |  416,57  |  416,57  |  408,24  |  8,33  |   |   |   |   |
| 7 | Электрические сети ВЛ 6 кВ от ТП водозабора до подстанции с.Апача | п.м. | 700 | Замена ветхих электрических сетей | опоры  | шт | 17 |  1 100,00  |  1 100,00  |  1 078,00  |  22,00  |   |   |   |   |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  **1 566,57**  |  **1 516,57**  |  **1 486,24**  |  **30,33**  |  **-**  |  **50,00**  |  |  **50,00**  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  |  |  ***1 516,57***  |  ***1 516,57***  |  ***1 486,24***  |  ***30,33***  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** |  ***137,0***  |  |  |  |  |  ***416,57***  |  ***416,57***  |  ***408,24***  |  ***8,33***  |  |  |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети электроснабжения*** |  ***700,0***  |  |  |  |  |  ***1 100,00***  |  ***1 100,00***  |  ***1 078,00***  |  ***22,00***  |  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|   | **Кавалерское сельское поселение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 |  водозаборы | ед | 1 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| водопроводные сети | км | 2,9 |
| ВНС | ед | 1,0 |
|   | **Итого:** |   |   |   |   |   |  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  |  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** |  ***-***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** |  ***-***  |  |  |  |  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|   | **Озерновское городское поселение** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Водозабор  | ед.  | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| водопроводные сети | км | 4,6 |
| ВНС  | ед | 1,0 |
| 2 | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьская, район д. 28 | ед. | 2,0 | Ремонт оборудования в колодцах холодного водоснабжения | задвижки стальные Д 100 мм | ед. | 2 |  26,43  |  26,43  |  17,99  |  8,44  |   |   |   |   |
| 2 | КНС  | ед | 1,0 | Обследование, профилактика и тех. ремонт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| канализационные сети  | км | 7,0 |
| 3 | Наружные сети водоотведения - ремонт участков сетей водоотведения от ул. Рабочая до д. 21 по ул.Октябрьская ( 52 п.м.); по ул. Октябрьская, д.33 (54 п.м); ул. Рабочая, 5 ( 46 п.м.) | п.м. | 152,0 | Ремонт ветхих сетей водоотведения | Труба стальная д 200 мм | п.м. | 60 |  743,43  |  743,43  |  728,56  |  14,87  |   |   |   |   |
|   | **Итого:** |   |   |   |   |   |   |  **769,86**  |  **769,86**  |  **746,55**  |  **23,31**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  |  |  ***769,86***  |  ***769,86***  |  ***746,55***  |  ***23,31***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  |  |  |  |  |  ***26,43***  |  ***26,43***  |  ***17,99***  |  ***8,44***  |  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** |  ***152,0***  |  |  |  |  |  ***743,43***  |  ***743,43***  |  ***728,56***  |  ***14,87***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети теплоснабжения*** |  ***-***  |  |  |  |  |  |  |  |  ***-***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | **Запорожское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Электрические сети ВЛ 0,4 кВ от ул. Центральная , 40 до ул. Рыбацкая, 16 |  п.м.  |  70,0  | Замена ветхих электрических сетей | провод СИП 4 4х70 | 70 |   | 299,82 | 299,82 | 293,82 |  6,00  |   |   |   |   |
| опоры  | 3 |
|   | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  **299,82**  |  **299,82**  |  **293,82**  |  **6,00**  |  |  |  |  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***сети электроснабжения*** |  |  ***70,0***  |  |  |  |  |  ***299,82***  |  ***299,82***  |  ***293,82***  |  ***6,00***  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ВСЕГО по Усть-Большерецкому МР** |   |  |   |   |   |  |  **7 470,47**  |  **7 420,47**  |  **7 264,15**  |  **156,32**  |  **-**  |  **50,00**  |  |  **50,00**  |
| ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** |  |  |  |  |  ***7 420,47***  |  ***7 420,47***  |  ***7 264,15***  |  ***156,32***  |  ***-***  |  |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** |  ***-***  |  |  |  |  |  ***26,43***  |  ***26,43***  |  ***17,99***  |  ***8,44***  |  ***-***  |  |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | ***442,00*** |  |  |  |  |  ***1 712,52***  |  ***1 712,52***  |  ***1 678,27***  |  ***34,25***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|  | ***сети теплоснабжения*** | ***335,00*** |  |  |  |  |  ***2 110,65***  |  ***2 110,65***  |  ***2 068,44***  |  ***42,21***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
|   | ***сети электроснабжения*** | ***1 334,90*** |   |   |   |  |  ***3 570,87***  |  ***3 570,87***  |  ***3 499,45***  |  ***71,42***  |  ***-***  |  ***-***  |  |  ***-***  |
| Прим. деньги на профилактический ремонт не учтены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |